<役割決め>

・役割を決めてから難易度を下げるか検討

機能ごとに分担することに。

難易度は下げない

<外部設計>

・DB定義書の作成

食材の名前データをどうするか。

・画面設計

メインメニュー・検索ページ・検索結果ページの画面設計書を作成

<考え直す>

・もう一度考え直すことに。

・優先順位を付けていく

メイン料理の検索を優先する

ログイン・食材管理は時間がある時に取り組むことに。

<外部設計>

・画面設計している上で料理一覧表示機能が必要ないことに気づく。

機能が料理提案機能のみに。

それに基づき要件定義書・外部設計書の書き換えを行った。

課題：食材の名前データをどのような形式で入れるか

条件の指定を1つだけにし、ラジオボタンで指定することに。