6月16日議事録

D5　鈴木（議事録担当）、野村、栗川、神部、羽田

追加機能

動く料理画像ページ

コラムページ

メインページ下にポエム（キャッチコピー？）（栗川）

（羽田）

gallery.jsp

galleryServlet.java

gallery.js

（終わった人）

column.jsp

columnServlet.java

DBのテーブル追加

columnテーブル（鈴木）

番号（id autoincrement varchar 3）、title（varchar 30）、内容（varchar 150）

columnDAO.java

columnDAOTest.java

column.java

＜午前＞

野村：CSS（午前）

栗川：ポエム（午前）2～3案コンペ

鈴木：DBcolumn（11時15分終了）、column.jsp

神部：位置情報取得（～15時）

羽田：gallery（本日）

＜午後＞

野村：CSS

栗川：面談、columnDAO

鈴木：columnServlet.java

神部：位置情報取得残り3割くらい

羽田：gallery

＜振り返り＞

野村：メインページのCSS難しい

栗川：キャッチフレーズ、DAO,DAOTest,JavaBeans

鈴木：DB,column.jsp,columnServlet.java

神部：位置情報取得残り3割くらい

羽田：gallery終了